| SZP{QPF} Raport semestralny Projekt grupowy, WETI PG | PG_WETI_RS_wer. 1.00 | Politechnika Gdańska WETI |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja Projektu grupowego

Raport semestralny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 2/2023}

| Nazwa i akronim projektu: | Rozszerzenie modelu kwantowego składania białek o zewnętrzne pole oddziaływań (Quantum Protein Folding Field Extension – QPF-FE) |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: | Badania własne / Politechnika Gdańska – projekt badawczy |
| Numer zlecenia: | QPF-001 |
| Kierownik projektu: | Stefan Furmański |
| Opiekun projektu: | Dr hab. inż. Grzegorz Fotyga |
| Nazwa / kod dokumentu: | Raport semestralny – RS |
| Nr wersji: | 1.0 |
| Odpowiedzialny za dokument: | Stefan Furmański |
| Data pierwszego sporządzenia: | 11.06.2025 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.06.2025 |
| Semestr realizacji Projektu grupowego: | 1 |

# Historia dokumentu

| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Pierwsza wersja | całość | Stefan Furmański | 11.06.2025 |

# Spis treści

| 1. Wprowadzenie – o dokumencie | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Cel dokumentu | 3 |
| 1.2. Zakres dokumentu | 3 |
| 1.3. Odbiorcy | 3 |
| 2. Rezultaty projektu | 3 |
| 2.1. Założenia początkowe | 3 |
| 2.2. Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka | 4 |
| 2.3. Charakterystyka pracy zespołowej | 5 |
| 2.4. Osiągnięte wyniki | 6 |
| 2.5. Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu | 6 |
| 2.6. Postanowienia | 7 |
| 2.7. Plany na kolejny semestr prac | 7 |
| 3. Załączniki | 7 |

# 1. Wprowadzenie – o dokumencie

## 1.1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest okresowe wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem wkładu poszczególnych modułów, krótkie wskazanie planów na kolejny etap realizacji oraz zestawienie wdrożonych artefaktów i testów jednostkowych zatwierdzonych w repozytorium projektu.

## 1.2. Zakres dokumentu

W zakres dokumentu wchodzą:

Charakterystyka założeń początkowych projektu (model kwantowego składania białek).

Podsumowanie wykonanych prac: Etap A1 (ExternalField), A2 (HamiltonianBuilder), A3 (FieldInfluenceAnalysis).

Opis architektury modułowej i podziału odpowiedzialności kodu.

Analiza osiągniętych wyników – porównanie energii minimów przy różnych wartościach pola λ.

Wskazanie rozbieżności oraz postanowień w kontekście dalszej realizacji (Wariant B).

Plany na II etap prac (LigandBead jako dynamiczna cząstka).

Dokument nie obejmuje szczegółowych analiz kodu źródłowego ani surowych danych testowych, które znajdują się w repozytorium projektu na GitHub: https://github.com/stefanfurm217/quantum-protein-folding

## 1.3. Odbiorcy

Dr hab. inż. Grzegorz Fotyga (opiekun projektu)

Stefan Furmański (autor implementacji)

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej – WETI PG

Społeczność open-source projektu Qiskit Nature

# 2. Rezultaty projektu

## 2.1. Założenia początkowe

Projekt bazuje na implementacji algorytmu kwantowego składania białek opartego na siatce tetraedrycznej (FCC/diamond lattice) z kodowaniem qubitowym łańcucha głównego i łańcucha bocznego. Hamiltonian modelu ma postać:

H = H_backbone + H_backtrack + H_interaction

Założenia wyjściowe etapu A (realizowanego w tej sesji):

Rozszerzenie Hamiltonianu o człon zewnętrznego pola oddziaływań H_field.

Zachowanie pełnej kompatybilności wstecznej (wszystkie nowe parametry domyślnie None).

Pokrycie testami jednostkowymi TDD ≥ 95% nowych modułów.

Wsparcie dla obu modeli oddziaływań: HP (hydrofobowo-polarny) oraz MJ (Miyazawa-Jernigan).

Wizualizacja wpływu pola na minima energetyczne w formie notebooka Jupyter.

## 2.2. Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka

| Zadanie | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Etap A1 – Klasa ExternalField (src/particle/external_field.py) | Zaprojektowanie i implementacja klasy ExternalField obsługującej dwa tryby inicjalizacji: UNIFORM (stała wartość energii dla każdego węzła kratki) oraz NON_UNIFORM (słownik lattice_coords → float). Zaimplementowano metody get_energy(), set_energy(), metody fabryczne uniform() i non_uniform(), pełną walidację wejść oraz __repr__ / __str__ do debugowania. Napisano 41 testów jednostkowych. |
| Etap A2 – Integracja z HamiltonianBuilder (src/builder/hamiltonian_builder.py) | Rozszerzenie konstruktora HamiltonianBuilder o opcjonalny parametr external_field: ExternalField ¦ None = None. Dodanie metody prywatnej _build_external_field_term() zwracającej SparsePauliOp. Człon H_field implementowany jako skalarne przesunięcie energii: H_field = Σᵢ E_field((i,)) · I (operator identyczności). Zaktualizowano metodę sum_hamiltonians(). Napisano 13 testów jednostkowych. |
| Etap A3 – Analiza wpływu pola (src/analysis/field_influence_analysis.py) | Implementacja klasy FieldInfluenceAnalysis uruchamiającej rzeczywisty algorytm VQE (SamplingVQE z ansatzem EfficientSU2) dla zestawu scenariuszy: baseline (brak pola), jednorodne pole dla λ ∈ {0.1, 0.5, 1.0, 2.0}, niejednorodne pole gaussowskie (wzmocnienie w centrum łańcucha). Klasa generuje trzy wykresy: energii vs λ, porównania słupkowego oraz rozkładu prawdopodobieństw stanów. Napisano 35 testów. |
| Notebook Jupyter (docs/field_extension_presentation.ipynb) | Przygotowanie interaktywnego notebooka akademickiego prezentującego wyniki wszystkich trzech etapów: demo klasy ExternalField, budowanie Hamiltonianów, uruchomienie rzeczywistego VQE oraz wizualizację wyników. |

## 2.3. Charakterystyka pracy zespołowej

Projekt realizowany był indywidualnie w środowisku iteracyjnym (pair-programming człowiek–AI). Postęp prac kontrolowany był poprzez iteracyjne sesje implementacyjne z natychmiastową weryfikacją testami jednostkowymi.

| Osoba / Komponent | Główne zadania | Liczba testów |
| --- | --- | --- |
| Stefan Furmański (implementacja) | • Projektowanie architektury modułów • Implementacja ExternalField, integracja z HamiltonianBuilder • Implementacja FieldInfluenceAnalysis z prawdziwym VQE • Przygotowanie notebooka Jupyter • Tworzenie raportów i dokumentacji | 102 (wszystkie) |
| Antigravity AI (asystent kodowania) | • Generowanie szkieletów kodu i testów • Debugowanie błędów (eigenstate key type, UnicodeEncodeError) • Tworzenie skryptów pomocniczych • Dokumentacja i raporty sesji | n/d |

## 2.4. Osiągnięte wyniki

Implementacja klasy ExternalField (2 tryby: UNIFORM, NON_UNIFORM) z pełną walidacją.

Integracja członu H_field z HamiltonianBuilder – zachowanie pełnej kompatybilności wstecznej.

Implementacja FieldInfluenceAnalysis z rzeczywistym algorytmem VQE (SamplingVQE + EfficientSU2).

Uruchomienie analizy dla sekwencji APRLRFY (model MJ, 7 aminokwasów) – energia minimum E_min = −1.425.

Wygenerowanie trzech wykresów analitycznych: energia vs λ, porównanie słupkowe, rozkład prawdopodobieństw.

Komplet 102 testów jednostkowych (41 + 13 + 35 + 13 misc) – wszystkie przechodzą w < 8 s.

Notebook Jupyter (18 komórek) gotowy do prezentacji akademickiej.

Trzy dokumenty raportowe: ogólny, szczegółowy, plan rozszerzenia (Wariant B).

Wynik VQE dla sekwencji APRLRFY (model MJ, baseline bez pola):

| Sekwencja | Model | E_min [j.u.] | Najlepszy stan |
| --- | --- | --- | --- |
| APRLRFY | MJ (Miyazawa-Jernigan) | −1.425 | 011000101 |

## 2.5. Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu

Człon H_field jako skalarne przesunięcie (Wariant A):

Zaprojektowany człon H_field = Σᵢ E_field((i,)) · I przesuwa energię wszystkich stanów o tę samą stałą, nie zmieniając relatywnej kolejności konformacji. Oznacza to, że optymalna konformacja białka pozostaje niezmieniona niezależnie od wartości λ. Jest to cecha projektowa Wariantu A (pole jako globalne tło energetyczne), nie błąd implementacyjny.

Błąd kodowania znaku λ (Unicode):

Na systemach Windows z kodowaniem CP1250 znak λ (U+03BB) powoduje błąd UnicodeEncodeError w logerze. Obliczenia kończą się poprawnie, a problem jest wyłącznie kosmetyczny (cichy błąd loggera). Poprawka planowana w kolejnym etapie.

Implementacja JPDA/MHT → Wariant B:

Pełna przestrzenna selekcja konformacji (operator δ(rᵢ = r)) wymaga Wariantu B (LigandBead jako dynamiczna cząstka z qubitami pozycji). Przesunięte na II etap.

## 2.6. Postanowienia

Wariant B (LigandBead) zostanie rozpoczęty na początku II etapu projektu.

Naprawienie problemu kodowania Unicode w etykietach loggera (zastąpienie λ przez lam= w logach).

Rozbudowa analizy o pełne testy integracyjne z rzeczywistym VQE dla wszystkich scenariuszy.

Opublikowanie wyników w formie pull request do głównej gałęzi repozytorium.

## 2.7. Plany na kolejny etap prac

Implementacja klasy LigandBead (src/particle/ligand_bead.py) – cząstka z qubitami pozycji.

Kodowanie operatora δ(rᵢ = r_ligand) – selekcja przestrzenna konformacji.

Integracja LigandBead z HamiltonianBuilder (Wariant B).

Analiza porównawcza Wariant A vs Wariant B – wpływ na konformację białka.

Przeprowadzenie pełnych testów na danych dostarczonych przez klienta (sekwencje z PDB).

Przygotowanie końcowej dokumentacji projektu oraz prezentacji wyników.

# 3. Załączniki

Tabela 3.1. Specyfikacja opracowanych artefaktów w I etapie projektu

| L.p. | Nazwa artefaktu | Ścieżka w repozytorium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa ExternalField | src/particle/external_field.py |
| 2 | Testy ExternalField (41 testów) | tests/test_external_field.py |
| 3 | Integracja HamiltonianBuilder | src/builder/hamiltonian_builder.py |
| 4 | Testy integracji H_field (13 testów) | tests/test_hamiltonian_external_field.py |
| 5 | Klasa FieldInfluenceAnalysis | src/analysis/field_influence_analysis.py |
| 6 | Testy FieldInfluenceAnalysis (35 testów) | tests/test_field_influence_analysis.py |
| 7 | Notebook Jupyter – prezentacja | docs/field_extension_presentation.ipynb |
| 8 | Raport szczegółowy sesji | docs/szczegolowy_raport_sesji.md |

| SZP{QPF} Raport semestralny Projekt grupowy, WETI PG | PG_WETI_RS_wer. 1.00 ¦ Wygenerowano: 11.06.2026 |
| --- | --- |